BensinJakt

Gruppe nr. 26 – Oppgave 5

Daniel Kristoffer Nedreli, Matias Amundsen,

Henrik Myklebust og Trym Døssland Bjerkvik

PROSJEKTBESKRIVELSE

Hvor er det i dag rimeligst å fylle drivstoff? Hjelper faktisk diverse drivstoffkort/rabattkort, eller er det fortsatt billigere et annet sted? Dette er problem som vi kan løse ved et nettsted som sammenligner ulike drivstoffpriser og gir brukeren svar på hva som er det rimeligste stedet å fylle drivstoff.

I slutten av 2018 var hele 39,48% av bilene i Norge bensinbiler, og 46,40% dieselbiler. Dette betyr at omtrent 85% av bilene i Norge enda har behov for å fylle drivstoff på bensinstasjoner eller andre steder. Derfor er hvor man skal fylle drivstoff et problem som omfatter størstedelen av bileiere i Norge, og vil fortsette å være det i flere år framover.

Figur 1 Drivlinjeandelen i den totale personbilbestanden på 2,718 millioner per 31. desember 2018.
Kilde: Statens vegvesen

Det finnes flere apper som gir muligheten til å sjekke drivstoffpriser, men problemet er at de baserer seg på dugnadsvirksomhet blant brukerne for å få de riktige prisene til de forskjellige stasjonene. Dette kan føre til at feil eller utdatert pris blir vist i appen, som en følge av at folk ikke legger ut priser eller for få legger ut priser. Så appene forutsetter en stor brukerbase som legger ut nye priser så fort de blir observert for å få rett pris.

BensinPris eller FuelFinder er to eksempler på apper som fungerer på denne måten. Begge gir deg mulighet til å se priser fra stasjoner over hele Norge, kart over nærområdet ditt der du kan se de nærmeste og billigste stasjonene, mulighet til å søke opp spesifikke stasjoner, lagring av dine favoritter, og topplister på de billigste stasjonene i landet. Appene gir også mulighet til å opprette en bruker slik at du kan legge ut drivstoffpriser.

Begge appene er veldig gode og har det du skulle trenge for å sjekke drivstoffpriser, men at de er avhengig av brukerdata for å fungere optimalt gjør de veldig upålitelige og gir produktet et stort potensial for forbedringer. Denne påstanden er basert på kommentarer som brukere har lagt igjen på Google Play sin nettbutikk for appene. Eks. (Kurt olav sundsøy, 2019) «Bra når folk bruker den.» (Robert Hansen, 2019) «dårlig app,, står fler dager tilbake på priser,, så nei takk»

Figur 2 Google Play siden til FuelFinder                                            Figur 3 Google Play siden til BensinPris

Generalisering av drivstoffprisene, altså at vi bruker leverandørenes offentlige tilgjengelige dagspris, fører til at man ikke er avhengig av brukerdata for å få prisene. Dette fører til at appen vil fungere like bra uavhengig om brukerbasen er stor eller liten, samtidig som man vil unngå prisfeil i form av brukerfeil ved innlegging av priser. På den andre siden er det en ulempe at generalisering av drivstoffprisene kan føre til mindre avvik fra hva drivstoffprisen faktisk er på stasjonen. Brukerne kan da ende med å betale mer eller mindre enn hva appen viste. Dette er en risiko vi velger å ta for å ha en app som alltid fungerer like bra og ikke er avhengig av brukerinput.

GJENNOMFØRING

Hovedaktiviteter

| Hovedaktivitet | Hensikt | Viktige deloppgaver |
| --- | --- | --- |
| HTML programmering | Få produktet til å fungere slik som planlagt | - Hoved elementer (head, body etc.) - Elementer som tilhører hovedelementene |
| Javascript programmering | Lage funksjoner for produktet | - Sette opp Google maps API - Grafer med pris over tid - Div. bakgrunns funksjoner |
| Lagring | La kunden lagre informasjon om bonus kort og favoritt stasjoner | - Sette opp lokal lagring / cookies - Ubestemt la kunde lage bruker for å benytte lagring på cloud |
| Design | Utforme produktet for at det skal være brukervennlig og ha et godt utseende | - Planlegging av utseende - CSS for nettside - Brukervennlighet |
| Vurdering | Vurdere om endringer og forbedringer behøves | - Se over funksjoner - Se over design (utseende, brukervennlighet) - Stabilitet |

Tidsplan

| Hovedaktivitet | Est. tidsbruk | Dag(er) benyttet til utvikling | Timer benyttet pr. dag |
| --- | --- | --- | --- |
| HTML programmering | 35t | mandag, torsdag, fredag | 3t |
| Javascript programmering | 15t | onsdag | 3t |
| Lagring | 15t | tirsdag | 3t |
| Design | 35t | mandag, onsdag, torsdag | 3t |
| Vurdering | 10t | tirsdag | 2t |

Kritisk vei

| Hva som må utføres først | Hva kan så arbeid starte med | Hvorfor det er nødvendig |
| --- | --- | --- |
| Planlegging av design og funksjoner | HTML | For at prosjektet ikke skal gå gjennom for mange endringer underveis bør en felles plan utbedres før arbeid starter |
| Grunnleggende elementer i HTML | CSS for de elementene, Javascript, Lagring, Vurdering | Når de grunnleggende elementene er lagd og plassert kan andre funksjoner påbegynnes og implementeres. Det kan også starte vurdering av det utførte arbeidet. |
| Fungerende funksjoner | Vurdering av funksjon og stabilitet | Når funksjonene har blitt lagt til kan de vurderes om de møter de kravene som prosjektet ønsker og om det er noen problemer med at de ikke alltid fungerer |
| Fungerende produkt | Sluttvurdering | Når produktet fungerer slik som det ønskes kan det gjøres vurderinger om det behøver flere endringer. |
| Vurdering er tilfredsstillende | Lansering | Når vurderingen er tilfredsstillende og det ikke ønskes flere endringer kan produktet lanseres og markedsføres. |

Risikohåndtering/beredskapsplan

| Risikofaktorer og problemområder |  |
| --- | --- |
| 1.Mye lettere for kunder å bruke apper som fører til lite interesse selv om nettsiden vi lager har mer nøyaktig informasjon. | 4.Usikkerhet om oppgavene til hvert enkelt medlem av gruppen |
| 2.Lite motivasjon i gruppen | 5.Dårlig beregnet tidsbruk til forskjellige deler av prosjektet |
| 3.Leverandørene slutter å publisere offentlig dagspris | 6.Feilberegnet kostnad til utviklingen av nettsiden |

Problemene som har størst sannsynlighet for å oppstå er problemer om hvordan medlemmene føler seg, og hvordan de synes prosjektet går. For å unngå at det blir problemer, eller oppdage om det vil bli problemer tidlig er det viktig at vi holder regelmessige møter. På møtene burde alle medlemmene fortelle om problemer de har med prosjektet, og hva de føler om prosjektet. De andre problemene har mye mindre sannsynlighet for å oppstå, og vil potensielt drepe prosjektet fordi løsningene er ulønnsomme.

ØKONOMI

| Kostnader |  | Finansiering |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kostnadsart/Kostn pr hovedakt | Beløp | Finansieringstype og kilde | Beløp |
| Programmering | 15000kr | Egne investeringer | 10000kr |
| Design | 8000kr | Investorer / lån | 20000kr |
| Google API | 1000kr |  |  |
| Testing | 3000kr |  |  |
| Markedsføring | 200kr / dag |  |  |
| Sum | 27000kr | Sum | 30000kr |

LITTERATURLISTE

- Kurt olav sundsøy (2019, 06. september) BensinPris. Hentet fra https://play.google.com/store/apps/details?id=no.bitfactory.BensinPris HYPERLINK "https://play.google.com/store/apps/details?id=no.bitfactory.BensinPris&hl=no&showAllReviews=true"& HYPERLINK "https://play.google.com/store/apps/details?id=no.bitfactory.BensinPris&hl=no&showAllReviews=true"hl=no HYPERLINK "https://play.google.com/store/apps/details?id=no.bitfactory.BensinPris&hl=no&showAllReviews=true"& HYPERLINK "https://play.google.com/store/apps/details?id=no.bitfactory.BensinPris&hl=no&showAllReviews=true"showAllReviews=true

- Robert Hansen (2019, 30. mai) BensinPris. Hentet fra https://play.google.com/store/apps/details?id=no.bitfactory.BensinPris HYPERLINK "https://play.google.com/store/apps/details?id=no.bitfactory.BensinPris&hl=no&showAllReviews=true"& HYPERLINK "https://play.google.com/store/apps/details?id=no.bitfactory.BensinPris&hl=no&showAllReviews=true"hl=no HYPERLINK "https://play.google.com/store/apps/details?id=no.bitfactory.BensinPris&hl=no&showAllReviews=true"& HYPERLINK "https://play.google.com/store/apps/details?id=no.bitfactory.BensinPris&hl=no&showAllReviews=true"showAllReviews=true